芜湖新兴铸管轧钢高线旋流井清淤招标公告

根据轧钢部生产需求，现对轧钢部高线旋流井进行外委清理招标，公告如下：

一、承包范围、工作内容 ：高线旋流井的清理

二、工作要求

1、清理要求：

利用公司年底联合检修轧钢部各线重合检修时间清淤，为确保不影响生产，清淤具体时间暂定为：2017.11.29-2017.12.03（共5天）。

2、现场情况：

（1）旋流井外圈总体积：约2150m³

（2）对旋流井外圈进行清淤，预估淤泥量：约1200m³

3、工器具要求：

清淤过程中，参与施工的机械设备不得少于叁台套，泵的扬程不少于20米，流量不少于200立/秒，所有工器具自备，必须是专业工具。

4、其他要求

提前了解现场，提供详细的清淤方案及安全措施。施工过程中及施工结束要保证施工现场整洁。

- 乙方责任：

1、乙方在承揽我公司业务时，必须遵守我公司规定的各项规章制度，因自身原因影响生产，我公司有权要求索赔和终止合同。

2.乙方劳务人员在甲方区域擅自从事本合同以外的作业或者在工作过程中违反安全技术操作规程导致伤亡的，由乙方负责；造成甲方经济损失的应当赔偿。

3.乙方负责所有劳务人员的劳保用品配备。

4.工期要求：5日之内完工，超过5日需缴纳60万元安全保证金。

三、人员素质要求：

1、劳务人员要求能吃苦，服从管理，年龄限制在25-55岁之间。

2、承包方的人员配合、服从现场监督人员的指挥。

四、投标规定

1、参与招标的厂家（队伍）必须有污水井等清淤经验和资质。

2、报价请列详细费用构成（人员*费用），本合同要求开具增值税发票，请注明税率。

3、投标材料：资质文件、报价书、委托书。

4、本公告发出之日即为招标开始之日，欢迎符合招标条件的劳务服务单位前来报名。

五、中标原则：

1、投标单位需缴纳10000元保证金， 未中标单位予以退还，如中标后不能履约将扣除10000元保证金。

2、若中标单位无法满足我们现场清理的要求，我公司将与其终止合同且保证金不予退还。

3、投标单位所报的价格表及相关资质、附件投标承诺函等用档案装封并盖上有效公章，开标时一并交予招标单位。

4、报名地址：芜湖市三山区新兴铸管办公楼一楼能源管控中心

报名日期：2017年10月.30日-2017年11月10日，上午8:30-12:00、下午13:30-17:30。

答疑时间及地点：2017年11月11日下午14:00，新兴铸管办公楼能源管控中心

7、开标时间及地点：2017年11月12日下午14:00，新兴铸管办公楼102会议室

8、联系人：王有为：13866658015

孙思滢：18055306627

芜湖新兴铸管有限责任公司

2017年10月29日